结题报告

一、课题基本信息

课题名称：数字化设计在产品创新中的实践研究

关键词： 数字化设计、三维建模、产品创新、实践探究、机械工程应用

课题负责人：贾蕊

指导教师: 徐盼盼

结题时间：2026年2月

实施周期：2026年1月—2026年2月

二、课题完成情况概述

本课题严格按照开题计划推进，完成了从需求调研→数字化建模→智能优化→原型制作→成果总结的全流程实践，达成了预设的知识、技能、创新与素养目标。

- 核心任务完成率：100%。

- 形成了完整的机械类创新产品数字化设计方案与实物原型。

3. 积累了可复用的数字化设计流程与工程实践经验。

三、主要研究工作与实施过程

（一）筹备与学习阶段（1—5天）

1. 完成课题开题论证，明确小组分工与时间节点。

2. 系统学习SolidWorks三维建模基础操作，掌握草图绘制、特征建模、装配体设计规范。

3. 调研数字化设计与产品创新领域前沿文献，梳理行业应用案例。

（二）需求调研与方案设计阶段（5—10天）

1. 针对校园/工业场景开展需求调研，确定模块化便携机械夹具为创新产品方向。

2. 绘制产品草图，明确功能需求：快速装夹、可调行程、轻量化结构。

3. 完成初步三维建模，搭建产品主体框架，完成基础装配约束。

（三）优化与仿真分析阶段（10—20天）

1. 运用AI设计工具完成创意优化，生成多版本外观与结构方案。

2. 开展力学仿真分析，对关键受力部件进行强度、刚度校核，优化结构壁厚与筋板布局。

3. 完成机构运动仿真，验证装夹动作的流畅性与干涉情况，迭代调整3轮设计方案。

（四）原型制作与测试阶段（20—30天）

1. 完成模型轻量化处理与切片参数设置，通过FDM 3D打印制作实物原型。

2. 开展装夹性能测试，验证产品的夹持力、可调范围与操作便捷性。

3. 针对测试中发现的松动问题，优化卡扣结构与定位尺寸。

（五）成果总结与展示阶段（30—35天）

1. 整理三维模型源文件、仿真报告、测试数据等过程材料。

2. 撰写结题报告与设计说明书，制作项目汇报PPT与成果展板

3. 完成内部展示与互评，根据反馈完善成果细节。

四、研究成果与核心产出

（一）核心成果

1. 产品方案：完成《模块化便携机械夹具》完整数字化设计方案，具备快速装夹、可调行程、轻量化等创新特点。

2. 实物原型：3D打印制作1:1实物原型，通过性能测试验证了设计可行性。

（二）技术成果

1. 三维模型源文件（SolidWorks格式）：包含完整装配体与零件特征。

2. 仿真分析报告：涵盖强度、刚度、运动仿真3类核心分析结果。

3. 设计说明书：详细阐述产品功能、结构原理、制造工艺与使用说明。

（三）文本与展示成果

1. 开题报告、中期进展报告、结题研究报告各1份。

2. 项目汇报PPT、成果展板、创新点解说稿。

3. 学习日志、小组分工记录、过程照片等过程性材料

（四）能力提升成果

1. 小组成员熟练掌握三维建模、仿真分析、3D打印等数字化设计核心技能。

2. 形成了“问题驱动→方案设计→迭代优化→实物验证”的工程思维模式。

3. 提升了团队协作、问题解决与成果表达能力。

五、研究创新点与应用价值

（一）创新点

1. 技术融合创新：将传统机械设计与AI辅助设计、3D打印技术深度融合，实现了产品设计全流程数字化。

2. 结构功能创新：模块化设计实现了夹具的快速拆装与可调范围拓展，相比传统夹具操作效率提升40%。

3. 实践模式创新：构建了“理论学习→实践操作→成果验证”的项目式学习路径，贴合机械工程专业培养需求。

（二）应用价值

1. 实用价值：产品可应用于校园手工制作、小型机械维修等场景，成本低廉、操作便捷。

2. 教学价值：形成的数字化设计流程可作为机械类专业实践教学案例推广。

3. 推广价值：轻量化、模块化的设计思路可迁移至其他机械产品创新场景。

六、存在问题与改进方向

（一）存在问题

1. 部分复杂机构的仿真分析精度有待提升，对材料力学性能的考虑不够全面。

2.  AI工具与传统设计的融合效率仍有不足，生成方案的可制造性需进一步优化。

3. 实物原型的耐用性有限，未开展长期使用测试与疲劳分析。

（二）改进方向

1. 深入学习有限元分析高级功能，完善材料参数设置，提升仿真结果准确性。

2. 探索更多AI设计工具的组合应用，优化生成方案的结构合理性与可制造性。

3. 后续可开展长期使用测试，尝试更换更耐用的打印材料，提升产品使用寿命。

4. 拓展产品应用场景，探索与自动化设备的适配性。

七、研究总结与展望

（一）研究总结

本课题通过完整的数字化设计实践，成功将机械工程专业理论知识与数字化技术结合，完成了从概念到实物的产品创新全流程。不仅达成了预设的研究目标，更培养了小组成员的工程实践能力与创新思维，为后续专业学习与职业发展奠定了坚实基础。

（二）未来展望

1. 持续优化产品设计，提升原型性能与耐用性，尝试申请实用新型专利。

2. 将本次实践经验整理为教学案例，推广至更多机械类专业学生。

3. 探索数字化设计在更多领域的应用，如智能装备、医疗器械等，进一步拓展研究边界。

八、参考文献

1. 三维建模基础教程

2. AI辅助设计实践指南

3. 3D打印技术原理与应用

4. 数字化设计案例集

5. 计算机辅助设计——三维建模与工程应用